## Slide 1: Formulación y evaluación de proyectos

## Slide 2: Conceptos importantes
Inversión
Proyecto de inversión
Plan de negocios
Asignación de recursos con el objetivo de tener beneficios en el futuro (rentabilidad, riesgo, tiempo)
Documento utilizado como herramienta de presentación que describe el proyecto a desarrollar, y tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones. Se entrega en él las estrategias a llevar a cabo para lograr tener éxito, junto a viabilidad y rentabilidad del proyecto.
Proyecto: búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a satisfacer una necesidad.
Proyecto de inversión: estudio previo a la inversión, que presentará una propuesta de solución inteligente a un problema o necesidad no satisfecha

## Slide 3: Proyectos de inversión
Clasificación 1: tipos de proyectos
Clasificación 2: según finalidad del proyecto
Clasificación 3: según objetivo de la inversión
  dependientes
  independientes
  mutuamente excluyentes
  Rentabilidad del proyecto
  Rentabilidad del inversionista
  Capacidad de pago
  Ampliación
  Abandono
  Reemplazo
  Modernización
  Outsourcing

## Slide 4: Inversión
Inversión: Asignación de recursos con el objetivo de tener beneficios en el futuro: (rentabilidad, riesgo, tiempo).
Aspectos económicos: decisión de consumo presente v/s consumo futuro
Aspectos financieros: Corriente de flujos positivos y negativos que se suscitarán en un futuro incierto
Costo de oportunidad

## Slide 5: Proyecto de inversión
Proyecto: búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a satisfacer una necesidad.
Proyecto de inversión: estudio previo a la inversión, que presentará una propuesta de solución inteligente a un problema o necesidad no satisfecha
  Características:
    Permite comprender la realidad
    Recopila y sistematiza la información, ed., ayuda a medir y cuantificar los beneficios, costos e inversiones del proyecto.
    Entrega criterio cuantitativos y cualitativos para sustentar la toma de decisiones.

## Slide 6: Proyecto de inversión: etapas de un proyecto
Estudios de:
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Idea
Preinversión
Inversión
Operación

## Slide 7: Proyectos de inversión: etapa 1- idea
Objetivo: hacer un diagnóstico de la situación actual y se determina la necesidad a satisfacer. Puede ayudar a :
  Analizar nuevas oportunidades
  Analizar mejorar potenciales
Resultados del estudio:
  Continuar con el proyecto
  Desechar el proyecto
  Profundizar en aspectos sensibles
  Postergar el proyecto

## Slide 8: Proyectos de inversión: Etapa 2 - Preinversión- perfil
Es un estudio preliminar del proyecto. Se hace identificación del proyecto, sus objetivos y las alternativas de solución. Es un estudio o análisis estático, donde se utilizan base de datos secundarios (datos del promedio de la industria, promedios históricos, etc.) e información cualitativa (opiniones de expertos)
Su base de datos secundarios, pero más cuantitativa

## Slide 9: Proyectos de inversión: Etapa 2 - Preinversión- prefactibilidad
Este estudio más cuantitativo, que permite proyectar flujos de caja, inversiones, costos y beneficios. Involucra estudios técnicos y de mercado.
Su base de datos sigue siendo secundaria.
Incorpora distintos estudios
  Técnico
  Legal
  Mercado
  Administrativo
  Económico y financiero

## Slide 10: Proyectos de inversión: Etapa 2 - Preinversión- prefactibilidad
Etapa 2: Preinversión- factibilidad
Es un estudio de la variables cruciales para el proyecto y de mayor incertidumbre. Permite entregar una opinión definitiva sobre la viabilidad de un proyecto.
Es un análisis más dinámico, base de datos primaria.
Incorpora distintos estudios
  Técnico
  Legal
  Mercado
  Administrativo
  Económico y financiero

## Slide 11: Proyectos de inversión: distintos estudios
Estudio técnico:
  ¿Es la localización óptima para el proyecto?
  ¿Son las instalaciones adecuadas para proyecto?
  ¿Se cuenta con la mano de obra necesaria? ¿Es posible contratarla?
  ¿Cuento con la tecnología adecuada y de manera suficiente?
Estudio legal:
  Estudia la legislación vigente para detectar si es posible llevar a cabo el proyecto, o hay impedimentos que no lo permitan o se tengan que considerar.

## Slide 12: Proyectos de inversión: distintos estudios
Estudio de mercado:
  Estudia el comportamiento de:
    la oferta y la demanda
    El comportamiento de los costos y beneficios
    La información económica del mercado
Estudio económico financiero:
  Utiliza la información de los estudios previos para realizar un:
  Estudio económico de los aspectos técnicos del proyecto, legales, de mercado y administrativos del proyecto.
  Analiza la rentabilidad del proyecto
  Reazliza un análisis de sensibilidad del proyecto

## Slide 13: Plan de negocios
Plan de negocios: Documento utilizado como herramienta de presentación que describe el proyecto a desarrollar, y tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones. Se entrega en él las estrategias a llevar a cabo para lograr tener éxito, junto a viabilidad y rentabilidad del proyecto.
  Características:
    Efectivo
    Estructurado
    Claro
    Breve